BRIEF DE PROYECTO — TRANSICIÓN DIGITAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AgroRegistro 360 — Plataforma digital integrada para el registro, actualización y renovación del productor de musáceas del MAG

| Universidad | [Nombre de la universidad] | País y ciudad | Ecuador — Guayaquil |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Equipo #2 | Tutor | Ing. Juan Carlos Moscoso García |

1. Equipo

| Integrante | Rol en el proyecto | Experiencia relevante |
| --- | --- | --- |
| Diego Patricio Ocampo Lascano | Vocero y representación externa | Coordinación de reuniones, comunicación con el tutor, síntesis de acuerdos. |
| André Esteban Chávez Raza | Mediación de conflictos y facilitación | Manejo de dinámicas de grupo y facilitación de talleres de ideación. |
| Kevin Isidro Rodríguez Ponce | Planificación y monitoreo | Analista de business intelligence y administración de infraestructura; construcción de indicadores y tablero de seguimiento. |
| Karen María Párraga Bazurto | Bienestar del equipo | Seguimiento del clima del grupo y comunicación interna. |
| Jorge Paul Ordóñez Andrade | Control de calidad | Revisión de instrumentos, validación de entregables y consistencia documental. |

2. Presentación

AgroRegistro 360 es una iniciativa de innovación pública que digitaliza de extremo a extremo el subproceso MAG-SFM-P03-SP01, Registro, actualización o renovación como productor, a cargo de la Dirección de Gestión de Musáceas del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. El registro es la puerta de entrada del productor de banano y plátano a la institucionalidad del sector: habilita la suscripción de contratos de compraventa, el acceso al precio mínimo de sustentación y la actualización del catastro productivo. Hoy ese trámite descansa en expedientes físicos, verificación manual de requisitos y sistemas (Unibanano y SIPA) con integración limitada, lo que se traduce en demoras, desplazamientos y reprocesos que afectan sobre todo al pequeño productor. La solución propuesta combina un portal web y una aplicación móvil con expediente digital único, autenticación y firma electrónica, validaciones automáticas, seguimiento del trámite en tiempo real e interoperabilidad con SRI, IESS, Registro Civil, Registro de la Propiedad y Agrocalidad.

3. Desafío y problemática local

Desafío: transformar un trámite presencial, documental y de múltiples ventanillas en un servicio público digital, trazable y centrado en el productor, sin perder el rigor de la verificación jurídica y técnica que exige la normativa bananera. La problemática es concreta: en las provincias del litoral ecuatoriano (El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cañar) un productor debe trasladarse repetidamente, presentar en papel documentos que el Estado ya posee y esperar sin conocer el estado de su expediente. En un sector exportador de alta relevancia económica, ese costo de transacción termina desincentivando la formalización de los pequeños productores y degradando la calidad del catastro sectorial.

Impacto esperado: reducción medible del tiempo del trámite, del número de visitas presenciales y del costo asumido por el productor; incremento de la trazabilidad, de la calidad de los datos y de la satisfacción del usuario. El proyecto contribuye principalmente al ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y al ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), y de forma complementaria al ODS 2 (Hambre cero), ODS 8 (Trabajo decente) y ODS 12 (Producción y consumo responsables), en línea con la Agenda 2030.

4. Fundamentación

La motivación del equipo surge de una constatación sencilla y verificable: el productor de musáceas dedica tiempo y recursos a demostrar ante el Estado información que el propio Estado ya posee. En un país donde el banano es uno de los principales productos de exportación, la eficiencia del registro sectorial no es un asunto administrativo menor sino una condición de competitividad y de equidad en el acceso a los beneficios de la ley. La transformación digital permite pasar de la lógica de ventanilla a la lógica de servicio, y el enfoque de Design Thinking asegura que el rediseño parta de la observación directa de productores y funcionarios, y no de supuestos tecnológicos. Mejorar la experiencia ciudadana es el criterio ordenador del proyecto: un servicio que el usuario no entiende o no puede usar no reduce cargas, solo las traslada.

5. Antecedentes

En el ámbito nacional, Ecuador ha impulsado la simplificación de trámites y la transformación digital a través de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, el Registro Único de Trámites y Regulaciones, el portal único gob.ec, la Ley Orgánica de Transformación Digital, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad. En el ámbito sectorial, la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización de Banano, Plátano (Barraganete) y otras Musáceas Afines, su Reglamento, el Decreto Ejecutivo 428 de 2022 y los Acuerdos Ministeriales 030-2025, 103-2020 y 107-2020 delimitan las atribuciones y procedimientos aplicables. Los sistemas Unibanano y SIPA constituyen la base tecnológica existente.

A nivel regional, experiencias de digitalización de registros agropecuarios y catastros rurales en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y Perú aportan una lección común: el mayor impacto no proviene de digitalizar el formulario, sino de eliminar la solicitud de documentos que el Estado ya tiene, es decir, de la interoperabilidad. El equipo aplicó esta lección al diseño del prototipo.

6. Justificación

El proyecto interviene en el punto exacto donde el productor se encuentra con el Estado, y sus resultados son medibles en tiempo, pasos y costos. Los beneficios se distribuyen entre los actores:

- Productores: menos desplazamientos, presentación en línea del expediente, seguimiento en tiempo real y acceso remoto desde el predio.

- Funcionarios del MAG: expediente digital ordenado, validaciones automáticas de requisitos, agenda de inspecciones y menor carga repetitiva.

- Institución: trazabilidad completa, tablero de indicadores de gestión y catastro sectorial actualizado.

- Ciudadanía y política pública: transparencia, reducción de la discrecionalidad y disminución del uso de papel y traslados.

7. Innovación de la solución

AgroRegistro 360 combina tres capas de innovación que en conjunto la diferencian de una simple digitalización de formularios:

- Interoperabilidad efectiva: consulta automática y validación de datos con Registro Civil (identidad), SRI (RUC y actividad económica), IESS (afiliación), Registro de la Propiedad (datos catastrales) y Agrocalidad (certificaciones fitosanitarias); el productor no vuelve a presentar lo que el Estado ya tiene.

- Analítica y trazabilidad: expediente digital único con historial auditable, tablero de indicadores para la Dirección, y analítica de datos para la planificación sectorial (uso responsable de big data).

- Experiencia ciudadana: portal web y aplicación móvil con criterios de accesibilidad, notificaciones automáticas, firma electrónica, agenda digital de inspecciones con georreferenciación y un canal asistido en asociaciones que mitiga la brecha digital durante la transición.

El diseño se sustenta en Design Thinking (Empatizar, Definir, Idear, Prototipar, Evaluar) y respeta el marco de ciberseguridad, protección de datos y firma electrónica del Ecuador.

8. Objetivos e indicadores

Objetivo general: diseñar y prototipar una plataforma digital de extremo a extremo que reduzca en al menos un 50 % el tiempo del trámite de registro, actualización y renovación como productor de musáceas ante el MAG, mediante interoperabilidad institucional y experiencia ciudadana centrada en el usuario, con avance verificable al cierre del diplomado (30 de noviembre de 2026).

| Objetivo específico (SMART) | Indicador de output | Indicador de impacto |
| --- | --- | --- |
| OE1. Levantar la línea base del trámite actual con al menos 30 productores y 5 funcionarios antes del 25 de octubre de 2026. | N.º de encuestas y entrevistas aplicadas. | Cobertura de tres provincias y presencia de al menos 50 % de pequeños productores. |
| OE2. Rediseñar el recorrido del trámite (customer journey TO-BE) e implementar un prototipo navegable con interoperabilidad simulada de 5 entidades antes del 15 de noviembre de 2026. | Prototipo publicado y probado con 8 usuarios. | Tasa de éxito en tareas ≥ 80 %; puntaje de usabilidad ≥ 70/100. |
| OE3. Medir el cambio con 30 indicadores agrupados en eficiencia, eficacia, igualdad, calidad, transparencia y sostenibilidad, y documentar los resultados antes del 25 de noviembre de 2026. | Tablero comparativo antes/después publicado. | Reducción proyectada ≥ 50 % en tiempo, ≥ 60 % en costo y ≥ 70 % en visitas presenciales. |

La medición del 'antes' se hace con datos reales (encuesta, entrevistas y observación en ventanilla). La del 'después' se hace sobre el prototipo en pruebas de usabilidad y, para los indicadores no medibles en un entorno académico, mediante estimaciones documentadas con supuestos explícitos. El detalle de los 30 indicadores está en el Anexo H de los soportes metodológicos.

9. Públicos

| Público | Perfil | Cómo se beneficia |
| --- | --- | --- |
| Pequeños productores | Unidades familiares de < 30 ha, conectividad intermitente, alfabetización digital heterogénea; público prioritario. | Reducción de traslados y costos; canal asistido en asociaciones. |
| Medianos productores | Mayor capacidad administrativa, trámites frecuentes de predios y tenencia. | Previsibilidad, rapidez y trazabilidad del expediente. |
| Asociaciones | Intermediarias territoriales. | Punto de asistencia y validación de la solución. |
| Funcionarios del MAG | Analistas jurídicos y técnicos inspectores. | Validaciones automáticas y agenda digital de inspecciones. |
| Ciudadanía y actores de cadena | Exportadores, GAD, entidades de control. | Información sectorial confiable y pública. |

Los perfiles y el mapa de experiencia (customer journey) fueron construidos con la herramienta de arquetipos de usuario del Design Thinking (etapa Empatizar); su detalle consta en el Anexo F.

10. Plan de tareas y cronograma

| Fase Design Thinking | Actividad | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Empatizar | Levantamiento de instrumentos y trabajo de campo (encuesta, entrevistas, observación). | 01/10/26 | 20/10/26 |
| Definir | Árbol de problemas, mapa de experiencia, línea base de indicadores. | 21/10/26 | 30/10/26 |
| Idear | Banco de ideas y matriz de priorización. | 31/10/26 | 05/11/26 |
| Prototipar | Construcción del prototipo navegable con interoperabilidad simulada. | 06/11/26 | 15/11/26 |
| Evaluar | Pruebas de usabilidad, medición del 'después' y tablero comparativo. | 16/11/26 | 25/11/26 |
| Cierre | Redacción del informe final y presentación. | 26/11/26 | 30/11/26 |

El cronograma detallado por semana, con responsables y evidencias, se entrega como archivo adjunto (cronograma.xlsx).

11. Recursos y alianzas

- Capital humano: cinco integrantes del equipo con roles definidos y acompañamiento del tutor Ing. Juan Carlos Moscoso García.

- Recursos tecnológicos: cuenta de Google Workspace para formularios y análisis; entorno de desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript) para el prototipo funcional; repositorio en GitHub para versionado y publicación.

- Alianzas necesarias: Ministerio de Agricultura y Ganadería (Dirección de Gestión de Musáceas) para acceso a informantes; asociaciones de productores del litoral para la aplicación de encuestas; universidad tutora.

- Alianzas potenciales de implementación: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (portal gob.ec e interoperabilidad); Registro Civil, SRI, IESS, Registro de la Propiedad y Agrocalidad como entidades interoperables.

12. Presupuesto (referencial)

| Categoría | Detalle | USD |
| --- | --- | --- |
| Recursos humanos | Trabajo voluntario del equipo (académico, no monetizado). | 0 |
| Trabajo de campo | Movilización a puntos de aplicación de encuesta. | 180 |
| Tecnología | Herramientas de prototipado y publicación (dominio y hosting demo, cuentas premium temporales). | 120 |
| Materiales | Impresión de instrumentos y consentimiento informado. | 40 |
| Difusión | Diseño de piezas para pruebas de usabilidad y presentación. | 60 |
| Total |  | 400 |

El presupuesto referencial corresponde al alcance académico. Un estudio de escalamiento para la implementación real (interoperabilidad productiva, ciberseguridad, capacitación y soporte) queda como recomendación al MAG y no forma parte de esta iniciativa.

13. Prototipo visual

Se acompaña como anexo un prototipo funcional publicado en la web, construido en HTML, CSS y JavaScript con bases de datos ficticias que simulan la consulta interoperable a cinco entidades del Estado ecuatoriano (Registro Civil, SRI, IESS, Registro de la Propiedad y Agrocalidad). El prototipo permite recorrer los flujos principales del productor (identificación, autollenado por interoperabilidad, carga de documentos, firma electrónica y seguimiento) y del funcionario del MAG (bandeja de expedientes, verificación, aprobación y observaciones), así como el tablero de indicadores con comparativo antes y después.

- URL del prototipo: [insertar enlace del artefacto publicado].

- Repositorio del código: [insertar URL del repositorio en GitHub].

- Cédulas ficticias de prueba: 0912345678 (María Cedeño — El Oro), 0701234567 (Luis Montaño — Los Ríos), 1305678901 (Rosa Zambrano — Manabí).

Anexos que soportan el brief

- Anexo A — Matriz de diseño de la investigación (10 preguntas).

- Anexo B — Guion de entrevista semiestructurada a productores (18 preguntas).

- Anexo C — Guion de entrevista a funcionarios del MAG (16 preguntas).

- Anexo D — Encuesta estructurada a productores (27 preguntas, publicada en Google Forms).

- Anexo E — Ficha de observación en ventanilla.

- Anexo F — Mapa de experiencia del trámite (customer journey AS-IS y TO-BE).

- Anexo G — Criterios de valoración (eficiencia, eficacia, igualdad, calidad, transparencia, sostenibilidad).

- Anexo H — Tablero de 30 indicadores con línea base y meta (libro Excel).

- Anexo I — Matriz de priorización de ideas (impacto/esfuerzo/equidad).

- Anexo J — Protocolo de prueba de usabilidad del prototipo.

- Anexo K — Cuestionario de satisfacción y usabilidad post-prueba.

- Anexo L — Plan de campo, muestreo y consentimiento informado.

- Anexo M — Árbol de problemas y 5 por qué.

- Anexo N — Ficha oficial del subproceso MAG-SFM-P03-SP01 (línea base AS-IS).

- Anexo O — Cronograma detallado (archivo adjunto: cronograma.xlsx).

Brief AgroRegistro 360 · Equipo #2 · Diplomado 2026 · Documento máximo 9 páginas.